Projektdagbok
## Vecka 1
### Måndag
Möte med chefen och frontend-utvecklare där projektets olika teknologiers sammanställdes utifrån teknikerna företaget använder. Utifrån det sammanställdes en enklare metodlista.
#### Metodlista
- Drupal som komplett backend
- MySQL/MariaDb som databas med Er-diagram
- Vue som frontend med TypeScript
- CSS-ramverket TailWind för styling efter Figma skisser
- Tillgänglighetsredogörelse, WCAG 2.1 AA nivå
### Tisdag
- Skrivit och lämnat in en projektspecifikation samt publicerat den I forumet samt lämnat in den.
- Inledande projektföreläsning
- Introduktion I Drupal samt hur deras lokala system kan användas vid Drupal användning.
### Onsdag
Utvärderar publiceringsalternativ. Det blir troligen Inleed för Drupal backend. Samt Inleed eller liknande för Vue med egen domän
Projektplanering påbörjad.
### Torsdag
Projektplanen färdigställd, väntar på utlåtande från Miun angående projektspecen.
Börjat skapa sitemap, listar webbplatsens flöde, börjar med grafisk design.
Skapat ett dokument för gdpr som kan utvecklas.
### Fredag
Skapat en ny modernare grafisk design
Skapat ett er-diagrammet. Diagrammet är uppdelat efter MOSCOW-prioriteringen.
Lär mig Drupal genom utveckling i det grafiska interfacet.
### Måndag
Läser på om autentisering för drupal API och Rest API.
Installerade modulerna
- JSON:API
- RESTful Web Services APIs
- miniOrange API Authentication (Oauth och JWT kostar)
- Lagt till simple oauth
- Skapat oauth hantering i GUI, skapa användare, styra inställningar mm.
- Skapat en till route med skaffolding och aktiverat den i gui
- Ändrat permissions för användarroller och routes i gui
- Kodat i php med entity queries för att hämta data från en custom content type
### Tisdag
- Testar moduler för att bara visa eget innehåll. Webbtjänsten kan ha flera ingångar än endast rest och därför behövs ett sätt att säkra hela tjänsten.
- Installerade ”node view permissions. Utan framsteg
- Försöker skapa post-anrop
- Funderar på att pausa och börja med frontend till en backend med enbart get
- post fungerar nu till real estate där användare och registreras
- get fungerar till accommodation BÅDA DESSA BEHÖVER ändras så att endast specifik data hämtas.
### Onsdag
Post skapad för accommodation. GET och POST fungerar för både fastigheter samt lägenheter(bostäder).
Skapat Vue-projekt
1. npm create vue@latest (typescript, router SPA)
2. npm install -D tailwindcss@latest postcss@latest autoprefixer@latest
3. tailwind 4 installerades npm install tailwindcss @tailwindcss/vite
4. tailwind importerades till main.css samt inkluderas i vite.config.ts
5. skapat startview (relativt utbyggd), homeview, loginview, aboutview
6. komponenter för header, footer
### Torsdag
1. Skapat knapparna BlueButton och OrangeButton som tar in id, text samt en emit vid klick
2. Skapat en meny med länkar i headern samt knappar för logga in och logga ut.
3. Mobilanpassat menyn
4. Skapat ett formulär på inloggningssidan
5. installerar axios ’npm install axios’, npm install process för env
6. Skapat vyer för tillgänglighet och integritet
### Fredag - 4 April
1. Fixat large container component
2. component för textstycken
3. skapat vy för home som skriver ut json enligt interface till componenterna
4. lagt till env VITE_…..
5. Lagat cors i drupal backend. Eftersom att det är multisite behövde filen flyttas.

### Måndag – 7 April
1. npm install vuex@next –save
2. tog bort vuex
3. skapade hantering för inloggad meny i app.vue
4. skapat separata inteface-filer för typer i types/*.types.ts
5. skapat separata service-filer för api-anrop för authentisering och separata för att hämta data
6. kopplat knappar och vyer samt skapat modal för alla formulär. Formulär ej klara.
7. Skapat formulär. All funktionallietet är inte klar ännu.
### Tisdag – 8 April
1. Skapat funktionalitet så att endast bostäder till relaterade fastigheter visas. Scroll, v-if, filtrering mm.
2. Formulär och post-anrop är klara och fungerar
### Onsdag – 9 April
Reviderat projektplanen
### Torsdag – 10 April
1. Lagat patch och delete funktionerna i backend. Var någon typ av deklareringsfel för paths
2. Patch och delete fungerar nu i fronend
3. Specifika användares data returneras nu korrekt. Kontroll ska genomföras för patch och delete också
4. Problemet var att ResourceResponse inte ändrar data från tidigare svar. Detta löste problemet för att data ska uppdateras dynamiskt samt användaridentifieringen. Lades även till för delete och post men kanske inte var nödvändigt.
### Fredag – 11 April
1. Skapat Registrering med mail verifiering och återställning med Restful Api samt ändrat inställningar i /admin/config/people/accounts
2. Implementerat registrering på VUE appen. Den verkar fungera och även med error meddelanden
3. Lagat så att även hyreshus uppdateras dynamiskt
### Måndag – 14 April
1. Skapat en Custom modul för fakturerings-cron
2. Cronmodulen fungerar.
3. Skapat en mail som från cronmodulen mailar till alla som har automail aktiverat. Koden är lätt buuggig men fungerar
### Tisdag – 15 April
1. Mailfunktionen skickar nu endast mail till de som vill fakturera på just dagens datum
2. fastigheter och bostädernas contenttyper är omskrivna och mer anpassade för fakturering
3. Anpassningar i formulär och visning i vue har fixats.
4. Anpassningar skapade i backend drupal också
5. Skapat pdf-fil programmatiskt med mdpf i min mail-modul.
6. Bifogar pdf-filen till emailet utan att spara filen på datorn
7. composer require 'drupal/serial:^2.1' installerades för ”auto increment” av en enskild contenttype
Onsdag – 16 April
1. Skapat rest för invoice, implementeras patch, delete och get i frontend.
2. Egen vy skapad i vue.
- Med email ska användare kunna beställa nya fakturor till mail samt läsa nyheter
- Fakturor behöver gå att ladda ner.
Torsdag – 17 April
1. Implementerat sort och filter för fakturor i vue
2. npm i html2pdf
3. skapat typfil för html2pdf.d.ts
4. skapat specifikt filnamn
5. Går att ladda ner fakturor
6. Bygger en endpunkt i drupal för att skicka påminnelser.
ELLER skapa en automatisk påminnelse som ändrar i field_reminded automatiskt vid någon dag försening och förläng med 2 veckor!
7. Lagt till ett fält för reminded i vue
Fredag – 28 April Stängt
Måndag – 29 April Stängt
Tisdag – 22 April
1. en ny rest för information till boende. Ombyggd data i crud för invoice samt skrivit bättre html faktura
2. en helt ny vy i vue för att skapa information till boenden
3. nyggt om content type för faktura och implementerat i frontend

Onsdag – 23 April
1. ny rest backend som kan returnera realestates lista och även kunna ge information utifrån email och hyresvärd.
2. Skapat en contenttype och en post för felanmälan. Även komponenter och funktion för detta i vue.

Torsdag – 24 April
Vue
1. -Skapat errorReportService
2. -ändrat datumformat i informationService och i errorReport
3. -ändrat så att errorreport är relaterade till accommodation
4. -skapat errorReportModal med hantering
5. -skapat vy och formulär för felhantering
6. - skapat typer för felhantering
7. - gjort om contenttypes för invoice

Drupal
1. -Skapat rest för ErrorReport i Drupal för patch, get, delete
2. -Ändrat i contenttype för restinvoice
3. -Skapat en Get för tenant för att gämta accommodations som tillhör en epost

Fredag – 25 April
Skrivit rapport.

Måndag – 28 April
1. Skrivit rapport.
2. Kontrollerar kod inför ”code review”
3. Kommenterar och tar bort.
4. Detta gjordes i vue och drupal

Tisdag – 29 April
1. skrivit rapport
2. kommenterat och rensat i vue
3. stor ombyggnation av in och utloggning.
4. Ändrat i drupal så att namn istället för id returneras för relaterade bostäder till felanmälan
5. gjort om och troligen färdigt er-diagrammet

Onsdag – 30 April
1. -ändrat i headern igen för login ej bra ännu
2. -fixat visning och meddelanden vis api anrop
3. -fixat så fakturering vid klick samt påminnelse
4. -slagit ihop till en modul. hanterar nu fakureringspåminnelser och nya faktuering via endpoint

ATT GÖRA. Skapa en lokal drupal som ansluter till remote db och email. Kopiera sedan den i sin helhet till nya hosten.

Fredag – 02 April
Rapportskrivning
Måndag – 05 April
1. Fixat så att auto mailer endast köres en gång per dygn med cron
2. Hostar Vue på netlify
3. Hostar drupal på inleed
4. Skrivit hela förloppet i ett dokument för att skapa om och hosta drupal
Tisdag – 06 April
1. Startat Cron på webbhost genom kontaktlänk
2. Många fixar från toFix-listan.
3. Filtrering nu för alla tabellkollumner
4. HTML-validerat, många fixar
5. Mer information och bilder på startsidan
6. Skrivit integritetspolicy
7. Skrivit om oss
8. Mobilanpassat

Onsdag – 07 April
1. DOS-lagen (tillgänglighetsredogörelse, tester, anpassning).
2. Rättigheter på servern för filer ska begränsas.
3. Rapport

Torsdag – 08 April
1. Rapportskrivning
2. Skickat in för feedback

Fredag – 09 April
1. Skrivit och publicerat Tillgänglighetsredogörelse
2. Studerat cybersäkerhet som är relevant för detta projekt och lämnat in uppgiften.
3. Testat mer på mobil. Anpassat rubriker och centreringar samt ikon.

Måndag – 12 April
1. Code Review av min Drupal kod och projekt i helhet
2. Rättat i koden lite efter det
3. Skapat paginering för tabeller
4. Skapat e-post notiser vid felanmälan.
5. Skrivit rapport
Tisdag – 13 April
1. Ändrat title och aria-taggar för alla knappar i vue.
2. Skrivit rapport

Onsdag – 14 April
1. Skrivit rapport
2. Ansökt om jobb
Torsdag – 15 April
Skrivit rapport